**План тестирования**

Целью составления данного тест-плана является описание процесса тестирования программы Copier. Данная программа создана для копирования выбранных файлов в указанный каталог.

Объект тестирования: copier.exe.

Тестовое окружение - операционная система (Windows 10, версия 22H2)

Процесс тестирования:

Стратегия тестирования – метод черного ящика (black box testing).

Объекты тестирования – интерфейс (внешний вид) и функциональность (работоспособность) программы.

Для максимального покрытия тестированием предполагается составление тест-кейсов:

- тестирование кнопки «…» (выбор файла);

- тестирование кнопки «Зеленый треугольник» (пуск);

- тестирование кнопки «Красный крестик» (удаление);

- тестирование кнопки «Две синие вертикальные полоски» (пауза)

- тестирование кнопки «…» (выбор папки).

Критерии начала и окончания тестирования:

Тестирование может быть начато, если выполнены следующие условия:

- готова и утверждена необходимая документация;

- тестируемый функционал окончен и готов для передачи в тестирование.

Тестирование окончено, если все найденные ошибки задокументированы.

План работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача | Время | Дата начала | Дата окончания |
| Составление тест-плана и тест-кейсов | 4 ч. | 02.03.2023 | 02.03.2023 |
| Корректировка тест-плана и тест-кейсов | 2 ч. | 02.03.2023 | 02.03.2023 |
| Выполнение тестов | 2 ч. | 02.03.2023 | 02.03.2023 |
| Оформление отчета о результатах тестирования | 2 ч. | 03.03.2023 | 03.03.2023 |

Тестовая документация:

- тест-план;

- тест-кейсы;

- отчет о результатах тестирования.